- S P E V Á R  s.r.o.

Gustáva Švéniho 8,   971 01 Prievidza

Horský komposesorát p. s.

Prievidza

Hviezdoslavova 3

971 01 Prievidza

SPRÁVA o stave hospodárenia na predmete nájmu – lesné pozemky za rok 2024 a projekt na rok 2025.

V roku 2024, ako šiestom  roku platnosti  Programu starostlivosti o les ( PSL ) na roky 2019 - 2028 bola činnosť obhospodarovateľa zameraná na plnenie projektovaných  úloh na rok 2024, v zmysle  schváleného návrhu plánu hospodárskych opatrení  PSL  a Projektu starostlivosti o lesné pozemky  (PS LP ) v pestovaní lesa, ťažbovej činnosti, ochrane lesa a ostatnej činnosti  na Lesnom celku Prievidza a Ráztočno.

V mesiaci januári,  februári a marci bola činnosť nájomcu - obhospodarovateľa zameraná na obnovu rozpracovaných rubných porastov a spracovanie pomiestnej, rozptýlenej  kalamity (vetrové zlomy,  vývraty, podkôrnikové sucháre). Podiel kalamitnej ťažby za tieto tri mesiace predstavoval 378,83m3 čo činí  30% z celkovej trojmesačnej vykonanej ťažby. V letných mesiacoch od mája do septembra  sme postupne  spracovávali len podkôrnikovú kalamitu (lykožrút smrekový) v objeme 457,56m3. Spolu ročná náhodná – kalamitná ťažba činila 836,39 m3 čo predstavuje z celkovej ročnej ťažby 1878 m3  45% (rok 2019 – 39%, r. 2020 – 35%, r.2021 – 25%, r. 2022 – 22%, r. 2023 – 48%). Keď zrekapitulujeme ťažbu dreva, tak sme vyťažili 1537 m3 ihličnatej  a 341 m3 listnatej drevnej hmoty čo je spolu už vyššie spomenutých 1878 m3. Oproti ročnému projektu – plánu je to o 822 m3 menej.

Od januára sme uhadzovali  ručne aj mechanizovane zbytky po úmyselnej aj náhodnej ťažbe spolu s pálením časti tejto hmoty kvôli hygiene porastov a zabráneniu šírenia biotických - hmyzích škodcov. V mesiacoch marec a apríli sme zalesnili (doplnili) 1,37 ha  sadenicami Buka lesného, Duba zimného a Jedle bielej v počte 5400 ks, ktorých nákup a časť samotného zalesňovania bola realizovaná z rezervy na pestovnú činnosť vo výške 4 184€ V priebehu roka sme prijali 1,27 ha prirodzeného zmladenia pod materskými porastami.  Individuálna ochrana mladých lesných porastov proti zveri  bola vykonávaná polynetom najmä na záchranu Smrekovca opadavého a Jedle bielej proti vytĺkaniu jeleňou zverou. V letných mesiacoch sme vyžali 9,73 ha. Aj u tohto výkonu bola časť nákladov hradená z rezervy na pestovnú činnosť vo výške1 292,40 €. V jesenných mesiacoch sme ochránili proti zveri (náter repelentnými prípravkami )27,16ha mladých lesných porastov z čoho 3,91 ha tvorilo prirodzené zmladenie BK. Príprava pre prirodzené zmladenie bola vykonaná v objeme 0,55 ha a výsek krov a nežiaducich drevín v objeme 0,53 ha. Naša činnosť bola zameraná taktiež na pravidelné kontroly stavu oplotenia oplôtkov, aby plnili účel ochrany náletov a nárastov pred odhryzom a vytĺkaním lesnou zverou. Vybudovali sme 4 oplôtky o ploche 0,94 ha a 787 bm. Aj u  tohto výkonu bola časť nákladov hradená z rezervy na pestovnú činnosť vo výške 4799,40 ,-€. Z celkového zostatku rezervného fondu na pestovnú činnosť k 1.1.2024 vo výške 15 714,88€ bolo vyčerpaných 10 275,80€ a na rok 2025 zostáva  dočerpať 5 439,08 €.  Výchova mladín  prečistkami  bola vykonaná na ploche 10,04 ha, výchova porastov  nad 50 rokov 2,30 ha.

Počasie v priebehu jarných mesiacov až do júna bolo také prehánkového rázu oproti minulému roku, preto okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru nemuselo vyhlásiť čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Avšak dňa 19.07.2024 už bol  vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru do odvolania, ktoré bolo ukončené až 13.09.2024. Počas týchto skoro dvoch mesiacov boli vykonávané protipožiarne služby v zmysle schválených pokynov na dvoch hliadkovacích trasách. Našťastie v tomto období nevznikol u nás žiadny požiar.

V priebehu mesiacov apríl až december 2024 boli vykonané pomiestne zavážky štrkom na lesnej ceste Drlákovo, Kamenná a Smetiarska. Počas celého roka vždy po väčších dažďoch boli prečistené priečne odrážky na spomenutých lesných cestách. Tak isto na týchto troch lesných cestách boli vykosené priečne priepusty. Na údržby lesných ciest a zvážnic boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 4281,-€.

Prehľad vykonaných činností v roku 2024 je porovnaný v nasledujúcej tabuľke k ročnému projektu pestovnej  a ťažbovej činnosti, plus Projekt na rok 2025 :

| Prehľad výkonov (činností) v technických jednotkách pestovnej a ťažbovej činnosti, vykonaných v roku 2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výkon (činnosť) | Technické jednotky |  |
|  | Projekt/ročný/ | Vykonané Rok 2025 |
| Obnova lesa /Zalesňovanie + podsadby/ | 1,31 ha | 1,37 ha 0,52 ha |
| Uhadzovanie zbytkov po ťažbe | 2000 m3 | 1074 m3 1000 m3 |
| Prečistky | 10,04 ha | 10,04 ha 10,61 ha |
| Ochrana mlad. Lesn. porastov - vyžínanie | 8,00 ha | 9,73 ha 8,50 ha |
| Ochrana mlad. Lesn. poras. proti zveri | 17,00 ha | 27,16 ha 20,00 ha |
| Ochrana proti zveri oplôtkom | - bm | 787 bm/0,94ha 160bm/0,15ha |
| Prebierky do 50r. | 6,71 ha | - ha 8,00 ha |
| Prebierky nad 50r. | 9,31 ha | 2,30 ha 11,06 ha |
| Ťažba ihličnatá | 2100 m3 | 1537 m3 1900 m3 |
| Ťažba listnatá | 600 m3 | 341 m3 1100 m3 |
| Ťažba spolu | 2700 m3 | 1878 m3 3000 m3 |
| Z toho náhodná / kalamita/ | Kvalifik. odhad 1100 m3 | 836 m3 750 m3 t.j. 45 % |
| Údržba lesných ciest a zvážnic | 3500,-€ | 4281, -€ 4000,- € |

Záverom by som chcel poďakovať členom Výboru a Dozornej rady HK p. s. Prievidza za celoročnú, korektnú spoluprácu pri obhospodarovaní lesného majetku nášho pozemkového spoločenstva. Zároveň chcem poďakovať za celoročnú spoluprácu aj mojim dvom kolegom.

V Prievidzi,  dňa 17.03.2025

Ing. Jozef Spevár ml.        		konateľ spoločnosti