- S P E V Á R  s.r.o.

Gustáva Švéniho 8,   971 01 Prievidza

Horský komposesorát p. s.

Prievidza

Hviezdoslavova 3

971 01 Prievidza

Vážené členky, vážení členovia nášho pozemkového spoločenstva.

SPRÁVA o stave hospodárenia na predmete nájmu – lesné pozemky za rok 2023 a projekt na rok 2024.

V roku 2023, ako piatom  roku platnosti  PSL na roky 2019 - 2028 bola činnosť obhospodarovateľa zameraná na plnenie projektovaných  úloh na rok 2023, v zmysle  schváleného návrhu plánu hospodárskych opatrení PSL  v pestovaní lesa, ťažbovej činnosti a ochrane lesa  na Lesnom celku Prievidza a Ráztočno.

V mesiaci januári,  februári a marci bola činnosť nájomcu - obhospodarovateľa zameraná na obnovu rozpracovaných rubných porastov a spracovanie pomiestnej, rozptýlenej  kalamity (vetrové zlomy,  vývraty, podkôrnikové sucháre). V neskorých  letných mesiacoch a na jeseň sme postupne  spracovávali podkôrnikovú kalamitu ( lykožrút smrekový) aj v zmiešaných lesných porastoch. Z celkovej ročnej ťažby 3311 m3 tvorila kalamitná ťažba 1576 m3 , čo predstavuje 48%. Takýto vysoký podiel ročnej kalamitnej ťažby sme za posledné 4 roky platného PSL nemali (rok 2019 – 39%, r. 2020 – 35%, r.2021 – 25%, r. 2022 – 22%, r. 2023 – 48%). Z uvedeného dôvodu sme prekročili ročný projekt ťažby dreva o 161 m3. Rekapitulácia projektu ťažby dreva a skutočnosti je nasledovná viď. Tab.  Od mesiaca marec  sme uhadzovali  ručne aj mechanizovane zbytky po úmyselnej aj náhodnej ťažbe spolu s pálením tejto hmoty kvôli hygiene porastov a zabráneniu šírenia biotických - hmyzích škodcov. Vo februári sme naplnili snehovú jamu snehom pre uskladnenie dovezených sadeníc k jarnému zalesňovaniu. V apríli sme zalesnili (doplnili) 0,89 ha  sadenicami Buka lesného, Duba letného, Hraba obyčajného a Jedle bielej, ktorých nákup bol realizovaný z rezervy na lesnú pestovnú činnosť vo výške 1979,50€. V priebehu roka sme prijali 2,04 ha prirodzeného zmladenia pod materskými porastami.  Individuálna ochrana mladých lesných porastov proti zveri  bola vykonávaná polynetom najmä na záchranu Smrekovca opadavého a Jedle bielej proti vytĺkaniu jeleňou zverou. V letných mesiacoch sme vyžali 10,37 ha. V jesenných mesiacoch sme ochránili proti zveri (náter repelentnými prípravkami )24,47ha mladých lesných porastov. Naša činnosť bola zameraná taktiež na pravidelné kontroly stavu oplotenia oplôtkov, aby plnili účel ochrany náletov a nárastov pred odhryzom a vytĺkaním lesnou zverou. Až v  mesiaci december sme vzhľadom na  nástup pracovnej skupiny, ( ktorá bola sľúbená  od októbra) a priaznivé počasie začali budovať prvý plánovaný oplôtok na rok 2023 v lesnom poraste 167-11. Aj u tohto výkonu boli hradené náklady na nákup materiálu a samotné stavanie oplôtku z rezervy na lesnú pestovnú činnosť vo výške 1015 €. Dokončenie obidvoch plánovaných oplôtkov, vzhľadom na priaznivé počasie bolo vykonané v januári 2024. Výchova mladín  prečistkami  bola vykonaná na ploche 15,07 ha, výchovu porastov do 50 rokov sme vykonali na ploche 10,00 ha  a nad 50 rokov 11,80 ha. Nesplnenie výchovy porastov do 50 rokov vo výške 1,69 ha bolo z dôvodu toho, že plánovaný porast nespĺňal kritéria výchovy a bude vykonaný koncom decénia v r. 2027.

Počasie v priebehu jarných mesiacov / marec, apríl a máj/ bolo dosť daždivé oproti minulému roku, preto okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru nemuselo vyhlásiť čas zvýšeného vzniku požiarov. Dňa 24.07.2023 bol ale vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru do odvolania, ktoré bolo ukončené 31.07.2023.

V priebehu mesiacov apríl až december 2023 boli vykonané pomiestne zavážky štrkom na lesnej ceste Drlákovo, Kamenná a Smetiarska. Počas celého roka vždy po väčších dažďoch boli prečistené priečne odrážky na spomenutých lesných cestách. Tak isto na týchto troch lesných cestách boli vykosené priečne priepusty. Začiatkom mesiaca jún sme buldozérovou technikou asanovali približovacie linky po vývoznej súprave, kde boli vyjazdené hlboké koľaje z roku 2022. Ďalej nám buldozér  upravil jestvujúce centrálne približovacie linky. Na opravy a údržby lesných ciest a zvážnic sme minuli 6404,-€.

Záverom by som chcel poďakovať členom Výboru a Dozornej rady HK p. s. Prievidza za celoročnú, korektnú spoluprácu pri obhospodarovaní lesného majetku nášho pozemkového spoločenstva. Zároveň chcem poďakovať za celoročnú spoluprácu aj mojim kolegom.

Prehľad vykonaných činností v roku 2023 je porovnaný v nasledujúcej tabuľke k ročnému projektu pestovnej  a ťažbovej činnosti :

| Prehľad výkonov (činností) v technických jednotkách pestovnej a ťažbovej činnosti, vykonaných v prvom polroku 2023 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výkon (činnosť) | Technické jednotky |  |
|  | Projekt/ročný/ | Vykonané Rok 2024 |
| Obnova lesa /Zalesňovanie + podsadby/ | 0,89 ha | 0,89 ha 1,31 ha |
| Uhadzovanie zbytkov po ťažbe | 1400 m3 | 2212 m3 2000 ha |
| Prečistky | 12,93 ha | 15,07 ha 10,04 ha |
| Ochrana mlad. Lesn. porastov - vyžínanie | 8,00 ha | 10,37 ha 8,00 ha |
| Ochrana mlad. Lesn. poras. proti zveri | 20,00 ha | 24,47 ha 17,00 ha |
| Ochrana proti zveri oplôtkom | 550 bm | - 650 bm |
| Prebierky do 50r. | 11,69 ha | 10,00 ha 6,71 ha |
| Prebierky nad 50r. | 11,72 ha | 11,80 ha 9,31 ha |
| Ťažba ihličnatá | 2700 m3 | 2835 m3 2100 m3 |
| Ťažba listnatá | 450 m3 | 476 m3 600 m3 |
| Ťažba spolu | 3150 m3 | 3311 m3 2700 m3 |
| Z toho náhodná / kalamita/ | Kvalifik. odhad 950 m3 | 1576 m3 1100 m3 |
| Údržba lesných ciest a zvážnic | 5000,-€ | 6404,-€ 3500,- € |

Projekt – plán činnosti na rok 2024.

V Prievidzi,  dňa12.02.2024

Ing. Jozef Spevár ml.        		konateľ spoločnosti